**8人日**

**8人日**

**12人日**

**12人日**

**4人日**

**5人日**

**10人日**

**30人日**

**30人日**

**5人日**

**46人日**

**4人日**

**3人日**

**16人日**

**8人日**

**8人日**

CSS関する記事記述

HTML関する記事記述

準備に関する記事記述

変更点の洗い出し

環境構築の事前知識

知識の共有

トップページのレイアウト

サブトップページのレイアウト

開発環境構築に関する記事レイアウト

HTMLに関する記事レイアウト

CSSに関する記事レイアウト

必要な画像収集

HTMLの知識

CSSの知識

フッター

ヘッダー

デザイン

トップデザイン

一般デザイン

フッター・ヘッダーデザイン

コンテンツ決定

記事

記事のデザイン

情報収集

実行

テスト

スケジュールマネージメント

コミュニケーションマネージメント

役割分担

スコープ

目標設定

計画

HTML制作